网站建设合同

甲方：   中阳德欣科技有限公司

乙方：   南昌百恒信息技术有限公司

签订日期：  2016 年 06月 27 日

为适应网络经济的发展，甲方委托乙方在Internet上注册域名、网站建设、信息发布等项业务，帮助甲方树立网上企业形象，扩大宣传，拓宽销售渠道，开展电子商务，甲方在此委托乙方进行  企业中英文网站  的建设。为明确双方权利与责任，根据中国现行法律，经双方友好协商，签订此合同，以期双方共同遵守。

第一条：项目的内容、价款、开发进度、交付方式 
由附件一。

第二条：甲方的权利和义务 
1. 提供专人与甲方联络。甲方专人姓名           联系方式           
2. 提供所有需要放到网上的资料交给乙方，并保证资料的合法性。 
3. 按照附录一的要求，及时支付费用。 
4. 甲方将在著作权法的范围内使用本合同及相关作品、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。 
5. 甲方对本合同中的网页、图像享有其他的使用权；甲方拥有域名所有管理权限

- ：乙方的权利和义务 
1. 提供专人与甲方联络。乙方专人姓名   李  涛   联系方式 13576954230
2. 按附录一的要求，使用甲方资料，进行网站的开发。
3. 在附录一要求的期限内，完成网站的开发，并通知甲方进行验收。 
4. 在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。                                  5. 为甲方提供至少1次网站后台管理培训，配合甲方进行后期资料更新；乙方提供网站服务器空间FTP权限给甲方;合作第二年起乙方无条件提供源程序文件给甲方

第四条：验收 
1. 验收标准有以下几条： 
a. 甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。 
b. 主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。 
c. 网络程序正常运行。 
2. 验收期为一周时间。

第五条 违约责任 
1. 任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。 
2. 因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的3 天内，及时通知另一方。 
3. 一方因不可抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不负赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

第六条 保密条款 
双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对因此造成的损失承担赔偿。保密义务不受本合同期限的限制。

第七条 以上条款如有未尽事疑，经甲、乙双方友好协商后加以补充：
        补充内容：   乙方提供的中阳德欣科技有限公司   网站项目建设方案（精简） 2016-06月作为本合同附件有相同法律效力。

第八条 随公司经营情况发展，后期（合作期或续费期间）甲方公司名称、增加同类栏目、栏目文字修改，不涉及框架修改，乙方不另行收费及时为甲方调整，若要增加新功能，与乙方协商开发费用。

第九条 其它 
1. 如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。 
2. 附录一规定的有效期满，本合同自动失效。届时双方若愿继续合作，应重新订立合同。 
3. 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。 
4. 本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)中阳德欣科技有限公司               乙方(盖章)南昌百恒信息科技有限公司

代表：                                       代表：

日期：                                       日期：2016年  月  日

座机：                                       座机：0791-88117053

手机：                                       手机：13576954230

QQ：                                        QQ：171449365

网址：                                       网址：www.jxbh.cn

附录一 项目的内容、合同金额及付款方式、开发进度、次年费用

- 项目的内容
域名：                 国际域名1 个； 
主机空间：    1000M 美国商务型   web空间；
网站平面设计、 网站后台程序开发、1年免费维护。

其它： 企业全网型中英文网站及500M企业邮箱(甲方自行设定管理员及密码）。

2. 合同金额及付款方式 
本合同涉及总金额为人民币   ￥8000.0 元，合同签订后，甲方支付合同金额的30%，即      ￥2400.0    元作为定金，网站版面设计确认之后，甲方支付合同金额的50%，即￥4000.0  元，验收通过及网站正式上线后一周内，一次性支付合同金额的20%即￥1600.0 元。

3. 开发周期 
甲方在签约后  2   个工作日内，将资料交给乙方，并将定金汇至乙方账户。 
乙方在收到定金后   15   个工作日内，完成网站建设，并提供测试地址让甲方测试。 
甲方在收到乙方测试通知后  3 个工作日内，对网站进行测试，乙方对不合格处修改。
甲方在测试通过后  2  个工作日内，对网站进行交接，将余款汇至乙方账户。

乙方在收到余款后  1  个工作日内开通网站。

4. 网站在甲方验收完成后起壹年内，乙方负责网站的日常维护（维护内容有：黑客入侵处理，网站病毒、恶意广告等的清理），保障网站正常运行。

备注:甲方未使用乙方提供的服务器或网站空间,乙方不确保服务质量，特殊情况（服务器极不安全、服务器非常慢等不便乙方提供维护服务）乙方有权终止维护服务。例如：甲方使用了很不安全的服务器，网站经常被攻击。

5. 以后每年续费：（可根据国家政策相应调整。）
域名：       国际域名 个，续费为 ￥55.0     元/年 
主机空间：   1000M美国商务型     web空间，续费为  ￥1000.0 元/年

服务费续费为：  ￥300.0    元/年

手机网站维护费： ￥200.0     元/年

共计： ￥1555.0 元

每年续费后，企业邮箱继续使用

6. 合同期限 
本合同有效期为20 16年  06 月  27 日至2017 年06 月 26 日。